Виконання Інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал"

за 2023 рік

| № з/п | Найменування заходів | План, тис. грн. | Виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис. грн. |
| Водопостачання |
| 1.2.3.1 | Заміна труб водопостачання (капітальний ремонт) по вулиці Академіка Маслова та Ревенка (від вулиці Першотравнева до вул. Перемоги | 7 673,07 | 2 931,31 |
| 1.4.1 | Створення розрахунково-інформаційного комплексу мереж (ГІС) | 1 353,11 | 1525,10 |
| 1.7.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" | 3 252,23 | 2 816,39 |
| всього по водопостачанню: | 12 278,41 | 7 272,80 |
| Водовідведення |
| 2.1.1 | Технічне переоснащення одиниць та вузлів технічного устаткування та інженерних мереж системи аерації | 6 453,51 | 4 515,06 |
| 2.2.1 | Технологічне переоснащення водовідведення, встановлення засобів вимірювальної техніки стічних вод в будівлі насосної станції вигрузки сирого осаду Лівобережних КОС | 239,53 | 242,22 |
| 2.3.1 | Створення розрахунково-інформаційного комплексу мереж (ГІС) | 514,90 | 514,90 |
| 2.5.1 | Капітальний ремонт системи аерації із заміною дискових аераторів в біореакторах на дільниці очисних споруд каналізації цеху водовідведення | 4 658,46 | 4 490,07 |
| 2.6.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" | 14 967,55 | 12 961,69 |
| всього по водовідведенню: | 26 833,95 | 21 176,34 |
| Всього: | 39 112,36 | 29 996,73 |
|  | 77% |